Znak sprawy:   ZP/ 39 /2013

Zamawiający:

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

tel. (+48 22) 21 73 129

21 73 127

fax (+48 22) 2173128

www.warszawa.po.gov.pl

e-mail : zamowienia@warszawa.po.gov.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwane dalej Pzp

Roboty budowlane

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE

.

Zatwierdzam:

Data:   07.06.2013 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

tel. (+48 22) 21 73 129

21 73 127

fax (+48 22) 2173128

www.warszawa.po.gov.pl

e-mail : zamowienia@warszawa.po.gov.pl

godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku, od 08.15 do 16:15

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Roboty budowlane

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE

Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 07.12.2012 roku, poz. 1371).

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421131-1 Instalowanie drzwi

45432111-5 Układanie wykładzin elastycznych

45421141-4 Instalowanie przegród

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 Roboty  malarskie

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa 45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Klasa 45.42 Zakładania stolarki budowlanej

Klasa 45.43 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian

Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie

Klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Klasa 4531 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie.

- Zakres robót będzie obejmował wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

- Roboty budowlane obejmują rozbiórkę części ścianek działowych w wydzielonych pomieszczeniach i postawienie nowych w zmienionym układzie. Ponadto pomalowanie przebudowanych pomieszczeń , montaż stolarki drzwiowej, uzupełnienie wykładzin podłogowych oraz uzupełnienie sufitów podwieszanych w miejscu montażu ścianek działowych.

- Roboty sanitarne obejmują wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej w wydzielonych pomieszczeniach biurowych, gospodarczych i sanitarnych, przystosowanie instalacji wod.-kan., wymiana grzejników i montaż  nagrzewnicy elektrycznej w pomieszczeniu magazynowym  ( parter).

- Roboty elektryczne obejmują dostosowanie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, wykonanie zasilenia urządzeń sanitarnych ( nagrzewnicy, wentylatorów) do nowego układu funkcjonalnego przebudowanych

pomieszczeń.

- Roboty teletechniczne obejmują zmiany w instalacjach detekcji tlenku węgla, sygnalizacji pożarowej SAP, okablowania strukturalnego instalacji komputerowej i telefonicznej, telewizji użytkowej CCTV, sygnalizacji

włamania i napadu SSWN oraz kontroli dostępu KD wymuszone przez przebudowę  pomieszczeń.

Roboty we wszystkich branżach należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami.

2. Oferta równoważna.

Zamawiający użył przy opisywaniu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfikacja przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe.

Wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne.

Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wymagane jest , aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia że produkt jest równoważny.

Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt modernizacji.

Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest potwierdzić, że spełniają stawiane im wymagania poprzez dołączenie do oferty:

- nazwy producenta lub marki oferowanego produktu,

- pełnej nazwy produktu,

- jego dokładnego opisu,

- karty charakterystyki,

- atesty lub certyfikaty niezależnej jednostki certyfikującej.

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach  do SIWZ.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

VII. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 6 tygodni od podpisania umowy i wprowadzenia na obiekt.

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

10.1  Warunki udziału wykonawców w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

10. 2  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w przypadkach określonych w art. 24 Pzp.

10.3 Szczegółowe warunki udziału wykonawców w postępowaniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,   jednej roboty   porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o wartość  nie mniejszej niż 400.000,00 zł.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do wysokości nie mniejszej niż 400.000,- złotych.

10.4 Ocena spełnienia warunków określonych w niniejszej części nastąpi na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, o których mowa w rozdziale XI.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

XI.1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają    obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia.

XI.1.2) Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem, przedstawi  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik Nr 4),

Wykaz robót budowlanych przedstawiony przez wykonawcę powinien obejmować  pełny wykaz robót budowlanych, w tym te,  które nie były wykonane należycie.  Niewywiązywanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia” może stanowić kryterium weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Poprzez kryterium „efektywności”, o której mowa w art. 22 ust. 5 zd. 2 ustawy Pzp, należy zatem rozumieć w szczególności ilość przedsięwzięć, w których brał udział wykonawca, w których osiągnął on zamierzone rezultaty w optymalnym, określonym czasie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia"

XI.1.3) Potencjał techniczny

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły

"spełnia" - "nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia.

.

XI.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły

"spełnia" - "nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia.

XI.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez:

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu OC prowadzonej działalności gospodarczej oraz od innych ryzyk w tym szczególności od ryzyka budowlanego i ubezpieczenia mienia na kwotę nie mniejszej niż 400 000,- złotych .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych dokumentów wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

XI.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

XI.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik  Nr 2), należy przedłożyć:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Załącznik  Nr 5)

XI.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik  Nr 3)

informacje  dotyczące  GRUPY KAPITAŁOWEJ - druk oświadczenia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 4),

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ..

Niezależnie od powyższego wykonawca:

- wypełni i podpisze formularz ofertowy (załącznik Nr 1)

- złoży  oświadczenie o udzielonym terminie gwarancji nie mniejszej niż 60 miesięcy na cały przedmiot zamówienia,

- przedstawi kosztorys ofertowy. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu,  itp. ,

- przedstawi formularz wskaźników cenotwórczych (załącznik Nr 6),

- przedstawi pełnomocnictwo – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

- przedstawi dowód wniesienia wadium,

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), zwane niżej rozporządzeniem

Zamawiający nie dopuszcza przekazania wymaganych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną.

Wymienione dokumenty należy przekazać zamawiającemu pisemnie.

Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za   zgodność z oryginałami  przez  Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to podmioty te muszą brać udział w realizacji części zamówienia,  zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 w/w rozporządzenia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 w/w rozporządzenia, dotyczącej tych podmiotów.

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

12.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.2 Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, pocztą,  faksem, emailem.

12.3 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa jak wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.5  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa jak wyżej.

12.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

12.7 Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, emaila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

12.8 Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Pani Jolanta Staszewska. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z wykonawcą jest forma pisemna.

12.9 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania  wykonawców. Wykonawcom zaleca się dokonać wizji lokalnej, celem zapoznania się z obiektem modernizacji, w terminie uzgodnionym . Brak przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę nie skutkuje odrzuceniem jego oferty lecz Wykonawca musi się liczyć z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi muszą być sformułowane na piśmie.

XIII.  Wymagania dotyczące wadium

13.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.

13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

13.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego: Prokuratury Okręgowej w Warszawie nr konta: 78 1010 1010 0402 6613 9120 0000 z adnotacją „Wadium – ZP/39/2013.

Na przelewie należy umieścić informację: wadium  -„ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO  65 W WARSZAWIE”.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

13.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na ręce pracownika, który będzie przyjmował oferty.

13.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać:

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),

b) wskazanie beneficjenta ,

c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą),

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),

e) „gwarantować wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”.

13.6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

13.7. Zamawiający zwraca wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a Pzp.

13.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

13.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca   w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp, nie złożył  dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw.

XIV. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu  składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

15.1.	Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo-oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza za zgodność z oryginałem).

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane prze niniejszą specyfikację.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

10) Cena brutto przedstawiona w ofercie powinna obejmować całość kosztów z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia.

11) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

13) Wykonawca przy przystąpieniu do wykonania robót składa Harmonogramy wykonywania prac .

15.2.	Oferta wspólna.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) W przypadku  wspólnej oferty złożonej przez kilku przedsiębiorców, ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana wg niżej wymienionych zasad:

- każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1  pkt 1  Pzp,

- potencjał techniczny, ekonomiczny, doświadczenie przedsiębiorców, oraz posiadanie

(dysponowanie) pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, w sumie muszą spełniać wymagane warunki.

15.3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie .

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28

i oznakowane następująco: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE”, nie otwierać przed   25.06.2013 r. do godz. 12.00

Na kopercie powinien znajdować się także adres wykonawcy.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1 Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28 –  Dziennik Podawczy w terminie do dnia 25.06.2013 r., do godziny 1130, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

Oferty nadesłane pocztą  lub dostarczone inną formą obowiązuje w/w termin.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

16.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu, w którym upływa termin  składania ofert, w siedzibie zamawiającego –  o godzinie 12.00

16.3 Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1  Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny kosztorysowej.

Wykonawca winien sporządzić  kosztorys  zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w SIWZ, przedmiarze robót  oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Wykonawca    winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu,  itp.

Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia.

.

17.2 Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich, -zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto.

  - 17.3  Cena winna być wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  - 17.4 Stawka podatku VAT, jeśli występuje, musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.5  Cena oferty winna obejmować pełen zakres robót wynikający z SIWZ, przedmiaru robót oraz wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy oraz winna obejmować pełen zakres robót wynikający również z projektu budowlano – wykonawczego.

17.6 Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji.

17.7 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

17.8 Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie roboty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego. Jeśli by nie było takiej pozycji w przedmiarze robót należy to uwzględnić w innej , najbardziej zbliżonej pozycji kosztorysu ofertowego.

17.9.Wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia.

Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie kosztorysowe po sporządzeniu kosztorysów powykonawczych.

17.10. Warunki płatności

Rozliczanie robót - jednorazowe po końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIX. Kryteria oceny oferty.

19.1 Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium wyboru ofert jest:

Cena oferty - 100 %

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

19.2 Ocena  punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg następującego wzoru:

Cmin

P  =  -----------------  x 100

Cof

gdzie:  Cmin  - najniższa zaoferowana cena

Cof    - cena  oferty ocenianej

P – ilość punktów oferty ocenianej

19.3 Wynik.

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XX. Ocena ofert. Wykluczenie Wykonawców – odrzucenie ofert

20.1.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

20.2.Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

20.3.Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.5. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

20.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki wymienione w art. 89 ustawy Pzp.

20.7. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1  Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy według wzoru umowy.

21.2 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

21.3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty potwierdzające, posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia,   wymaganych przepisami uprawnień.

21.4. W przypadku oferty wspólnej złożonej przez kilku wykonawców  zostanie dostarczona umowa regulująca współpracę tych podmiotów oraz zakres odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

21.5. Jeśli przewidziani są podwykonawcy zostaną oni zidentyfikowani wraz z zakresem prac przewidzianych do wykonania. Wykonawca przedstawi umowę z podwykonawcami dotyczącą zakresu i ceny wykonywanych robót.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 10 % ceny całkowitej (łącznie z podatkiem VAT) podanej w ofercie .

22.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

22.3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

22.4. Wykonawca zadeklaruje formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), podając jednocześnie nazwę podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia.

22.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego. Na przelewie należy umieścić informację zabezpieczenie należytego wykonania umowy- „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE”

Za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

22.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć    w momencie podpisywania umowy.

22.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zwierać:

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),

b) wskazanie beneficjenta,

c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy),

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy),

e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”.

22.8. Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w  załączniku nr 7 do SIWZ.

XXIII. Warunki zawarcia umowy.

23.1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

23.2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem.

23.3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

23.4	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarty na  załączniku  jest integralną częścią  niniejszej specyfikacji.

23.5    Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić z przyczyn niezależnych od niego między innymi nie otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych .

23.6   W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym:

„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany” – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in.

- Nieterminowe przekazanie terenu budowy

- Istotne braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy rozwiązań uzupełniających, możliwych do wprowadzenia przez autorów opracowań projektowych w ramach nadzoru autorskiego.

- Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych

- Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne

- Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót

- Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne

- Epidemie

- Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw

- Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy

- Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii

- Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia

- Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót

- Rezygnacja z części robót

- Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych

- Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego

- Zmiany podwykonawców

- Zmiany terminów,

po zaistnieniu okoliczności skutkujących podjęciem decyzji w zakresie powyższych zmian.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne zamówienia

24.1. Wykonawcom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI- Rozdział 1,2,3 Pzp.

24.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia  odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

24.3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, :

- ust. 1 pkt. 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ust. 2 pkt. 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień p lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej .

24.4.  Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

24.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu.

25.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

25.2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

XXVI. Postanowienia końcowe.

26.1  Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu pisemnego wniosku.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Zastrzeżenie wykonawcy nie może dotyczyć informacji o nazwie (firmie), adresie wykonawcy, cenie, terminie wykonania zamówienia, określenia gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie wykonawcy.

26.2 Zwrot kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.

26.3 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks cywilny.

XXVII.

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – oświadczenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – informacje dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 6 –  wzór umowy

Załącznik nr 7  – formularz wskaźników cenotwórczych

Załącznik nr 8 – projekty budowlane

Załącznik nr 9 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 10 – przedmiary robót

Załącznik Nr  1 do SIWZ -     FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ....................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................

Nr telefonu/faks ......................................................................................................

nr NIP ......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

OFERTA

dla PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

Nawiązując do  ogłoszenia, o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym  w  BZP Nr   220402-2013 w   dniu    07.06.2013  r., oferujemy wykonanie zamówienia:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE   - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót,

1. Cena oferty:

- cena oferty netto - .................................zł

(słownie: ...................................................................................................................)

- cena oferty brutto - .................................zł

(słownie: ...................................................................................................................)

z terminem realizacji zamówienia –  do 6 tygodni od podpisania umowy i wprowadzenia na obiekt.

Integralną częścią oferty jest kosztorys uwzględniający wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cenę 1 roboczogodziny z narzutami, cenę materiałów, cenę sprzętu,  itp. (wszystkie czynności i obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. )

2. Na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

3. Płatność faktur w ciągu  30  dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi bezusterkowy odbiór wykonanych robót

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym: zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i przyszłym placem budowy).

5. Kierownikiem budowy będzie ……………. ……………………………………….

6. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia.

7. Oświadczamy, że będący integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 i art. 24 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ .

- 9. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

- * a) we własnym zakresie bez udziału podwykonawców,

- * b)zakres prac przewidziany do wykonania przez podwykonawców (część zamówienia):        ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

10. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty stanowią   tajemnicę   przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu.

11. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w  z należytą starannością  i dobrej jakości.

12. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

13. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia :

- zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………………… złotych, co stanowi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt 1 jak wyżej, w formie:

...................................................................................................................................

Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia:

...................................................................................................................................

14. Oświadczamy, iż w załączeniu niniejszej oferty podajemy następujące dane:

a) W przypadku Spółek Cywilnych NIP, PESEL oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP, PESEL oraz adres zamieszkania.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:

1/ ...................................................................

2/ ...................................................................

3/ ...................................................................

4/ ...................................................................

5/ ...................................................................

6/ ...................................................................

7/ ...................................................................

8/ ...................................................................

9/ ...................................................................

10/..................................................................

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

- - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  2 do SIWZ

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# Załącznik  Nr 3 do SIWZ

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy,  pieczęć

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione wzwiązku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwoprzeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia sie wyroku.

Załącznik  Nr 4 do SIWZ

............................. dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

INFORMACJE* dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

Oświadczam, że  należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), wraz z następującymi podmiotami (firmami).

Lista podmiotów (Art. 26 ust. 2d Pzp):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyjaśniam ,że podane niżej okoliczności dowodzą,

że istniejące między firmami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

( w tym miejscu należy wskazać te okoliczności) ………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

*Zaznaczyć właściwe

**Art. 24 ust.  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Załącznik  Nr 5 do SIWZ

Nazwa , adres , tel/ fax

pieczęć  wykonawcy

....................................

miejscowość  data

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| L.p. | Miejsce wykonania (nazwa, adres) | Przedmiot zamówienia rodzaj robót | Data wykonania | Wartość w złotych brutto | Wykonanie należyte/ nienależyte* *zaznaczyć właściwe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Imię , nazwisko, podpis

osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA ZP/  /2013/wzór

zawarta w dniu ............................................ w Warszawie pomiędzy:

………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………..

…………………………………………..,

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................. zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w procedurze zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759, ze zmianami ,  w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Przedmiotem umowy są roboty budowlane: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE, zgodnie z Dokumentacją Techniczną,   Projektem Budowlanym, SIWZ, stwiorb oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

1a.  netto zł: 		.....................................................................

Słownie zł: 			....................................................................

1b.  brutto zł: 	.....................................................................

Słownie zł: 		.....................................................................

- Zamawiający nie dopuszcza przymusowej zmiany wartości (ceny) brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

- Wartość  podane w ustępie 1 jak wyżej ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac w terminie: do 6 tygodni od daty podpisania umowy, który jest jednocześnie terminem wprowadzenia Wykonawcy   i przekazania terenu przebudowy.

Zamawiający przewiduje możliwość pracy na trzy zmiany , oraz w dni wolne  od pracy tj. w soboty i niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu przez  strony.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo budowlane, dokumentacją techniczną (rozumianą jako projekt oraz przedmiar robót), sztuką budowlaną, Decyzją Nr 101/2013 z dnia 05.06.2013 r. o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, Polskimi Normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także urządzenia niestandardowe (wyposażenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla zatrzymanych) oraz reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie placu budowy zg. z właściwymi przepisami BHP.

- Wszystkie materiały niezbędne do  wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodne z aprobatami lub polskimi normami.

- Nie przestrzeganie zapisu §3 pkt 1 - 3 niniejszej umowy może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Wykonawcą.

- Zamówienie obejmuje również dokumentację powykonawczą ( w tym certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dotyczące wbudowanych materiałów) – 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na płycie.

- Strony przewidują, że wykonawca będzie mógł powierzyć wykonanie zakresu robot zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym, załączonym do niniejszej umowy, wskazanym w ofercie podwykonawcom.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą mienie w obszarze obiektu dostępnym w trakcie przebudowy i podlegającym przebudowie oraz zobowiązuje się pokryć koszty powstałe w wyniku zaniedbań w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dostarczonych materiałów i urządzeń oraz zapewni na własny koszt stosowny dozór.

- Przed zgłoszeniem do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od służb zewnętrznych opinii (protokołów), koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego obiektu.

§ 4

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………….. tel. …………...

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru :  :…………  tel. ……………..

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego ustanawia się ………………………………

§ 5

- Zamawiający nie przewiduje płatności etapowych za wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w protokole odbioru końcowego robót wartości rzeczowo-finansowych robót wykonanych przez podwykonawców. Wskazani w ofercie reprezentanci podwykonawców zobowiązani są do złożenia podpisu w protokole odbioru robót.

- Wykonawca robót wraz z ofertą składa harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca za zgodą i w porozumieniu z  Zamawiającym może zmienić harmonogram rzeczowy i finansowy wykonania prac.

- Kierownik budowy nie później niż po upływie dwóch dni od zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu plan BIOZ, uprawnienia budowlane, aktualny dokument o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenie (na druku PINB w Warszawie) o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

- Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz dostarczone materiały i urządzenia.

- W okresie obowiązywania gwarancji zgłaszane usterki jakościowe, które nie wpływają na użytkowanie obiektu Wykonawca na swój koszt usunie w terminie do14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku pozostałych usterek i wad Wykonawca na swój koszt usunie przyczyny i skutki w trybie pilnym - nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

- Strony ustalają, że w okresie rękojmi i gwarancji wykonane zostaną następujące przeglądy obiektu:

  - na 1 miesiąc przed upływem gwarancji Zamawiający powoła komisję w celu stwierdzenia ujawnionych w tym okresie wad i usterek, Wykonawca usunie wady i usterki w uzgodnionym między Stronami terminie.

  - W przypadku ujawnienia wad lub usterek , stwarzających zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników obiektu, powołane będą komisje awaryjne, Wykonawca usunie w trybie pilnym wady i usterki, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

  - Z każdego przeglądu obiektu, Strony sporządzą protokół, którego zapisy stanowić będą podstawę do podjęcia działań w nim określonych.

  - W przypadku nie przystąpienia w terminach określonych do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, poprzez potrącenie wartości robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność  za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny..

§ 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przelewem kwotę wymienioną w §2 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z wystawioną fakturą Wykonawcy, po dokonaniu odbioru robót oraz w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę kosztorysy powykonawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania należności od Zamawiającego, dostarczy dokumenty potwierdzające przekazanie należnych kwot podwykonawcom.  Wykonanie powyższego obowiązku przez Wykonawcę traktowane jest przez Zamawiającego jako jeden z elementów należytego wykonania przedmiotu umowy.  Zapis ten odnosi się również do ewentualnych zamówień uzupełniających i dodatkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenie należności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - § 9.  w przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z § 6 pkt 2,

- W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w oparciu o ceny jednostkowe, stawki, narzuty, itp., jak w zamówieniu głównym , będzie to jednak odrębne zamówienie publiczne.

- Za wykonanie prac objętych umową o udzielenie zamówienia uzupełniającego strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą (w tym załącznik Nr 6 do SIWZ) wynikającą z zakresu potrzeb, przedmiarem robót oraz kosztorysami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inspektorów Nadzoru.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na - Zamawiającego.

- W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, będących odrębnymi zamówieniami publicznymi, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w oparciu o ceny jednostkowe, stawki, narzuty, itp., jak w zamówieniu podstawowym.

§ 7

W razie wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych,  Wykonawca winien zgłosić  na piśmie Zamawiającemu wraz z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem ofertowym robót, na które zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 8

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości …………….. zł (słownie:) w formie ……………..

§ 9

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie w sposób następujący:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca:

- nie przystąpił lub zaniechał realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,

- wykonuje umowę w sposób niezgodny z harmonogramem realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do umowy).

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które spowodowałyby, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym stosownie do art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonanie robót na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić z przyczyn niezależnych od niego m.in. nie otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

§ 11

Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w § 10 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność (kary umowne) w następujących wypadkach 
i wysokościach :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po ostatecznym terminie wykonania określonym w  § 3 pkt 1,

- za zwłokę w usunięciu usterek i wad, które wystąpią w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 umowy za każdy dzień  kalendarzowy opóźnienia w usunięciu tych wad. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kwot naliczonych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - § 9.

- w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary w wysokości 20% zamówienia brutto określonego w  §2 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% zamówienia brutto określonego w §2 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% zamówienia brutto określonego w §2 umowy,

§ 13

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar, o których mowa w §12 z faktur Wykonawcy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8.

2.  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 14

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorczych wad, strony ustalą termin ich usunięcia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający, po uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy (z zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

2. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie posiadał wady trwałe, stwierdzone przez Inspektora Nadzoru pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej obliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie jest istotne dla Zamawiającego, kto był bezpośrednim Wykonawcą kwestionowanego zakresu robot, dostawcą lub producentem materiałów.

§ 15

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim lub prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 16

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 17

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy.

- Nieważna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty .

§ 18

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Integralną część umowy stanowią:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

- komplet kosztorysów – załącznik nr 2

- harmonogram rzeczowo- finansowym  -załącznik nr3

- wymagane uprawnienia osób do wykonywania   samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

lub równoważne.

- polisy ubezpieczeniowe /wymagane przy tym przedsięwzięciu/

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA

# Załącznik  Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ WSKAŹNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

do wykorzystania celem ustalenia cen jednostkowych robót koniecznych  do wykonania, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, tj. robót zamiennych lub rozliczenia inwestycji w przypadku przerwania kontynuacji inwestycji:

1) roboczogodzina           R   = ……………...

2) koszt ogólny                Ko = ……………...

3) koszt zaopatrzenia       Kz = ……………...

4) zysk                             Z   = ………………

5) ceny materiałów nie wyższe od średnich cen wg SEKOCENBUDU  za okres, w którym powstała konieczność zakupu;

- wielkość narzutów procentowych oraz stawek jednostkowych musi być identyczna w stosunku do zastosowanych przy kalkulacji jednostkowych cen ofertowych.

………………………., dnia ………………….

…………..………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)